询价函

致：

我公司为黄山市国有企业，隶属市建投集团公司，现需选择溪口水厂零星维修施工施工单位。根据黄山建投集团相关规定，采用询价方式，贵单位如有意向，请及时参与投标。

一、工程概况

1、工程名称：溪口水厂零星维修工程

2、主要内容：进水泵房隔墙、路灯安装、加药管改造等（详见清单）

3、计划工期：30天。

4、工程估价：50000元。

5、质量要求：一次性验收合格。

二、投标人条件

1、投标人资质：须具备建筑或市政公用工程施工劳务资质以上的独立法人。

三、投标书内容

1、企业营业执照（复印件）。

2、商务报价。

四、计价方式及工程款支付

1、计价方式：采用工程量清单计价，工程量按实签证*中标下浮率为工程结算价，最终以审计价为准。

2、合同付款方式：工程完工且竣工验收合格付至工程结算初审价款的75%；决算审计结束后付至审计价的97%；余款3%在质保期满后付清（无息）。

3、提供增值税专用发票。

五、定标方式

1、本工程采用询价方式，符合投标人条件的投标人进行报价。

2、符合性评审：企业资质满足要求。

3、商务报价：费率报价最低者为中标人。附：报价函

六、开标

1、投标文件递交的截止时间为2024年12月17日下午4：00，下午4：10开标。地点为黄山水务控股集团有限公司调度中心二楼建设管理部（休宁县万安镇文昌东路23号）。

2、所有投标文件必须密封。

八、联系方式

招标人：黄山水务控股集团有限公司

联系电话：2583793

联系人： 方工

黄山水务控股集团有限公司

2024年12月12日

报价函

黄山水务控股集团有限公司：

我方仔细查看了溪口水厂零星维修工程项目的内容，愿意以     % 的优惠率承接此项目，并承诺响应询价函所有要求，保证质量和安全。

投标人：

日期：